PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Cancelamento de Movimentos — Nova Arquitetura

blc-pblc-mov-actions  |  Temporal Workflows  |  Março 2026

⚠  Documento confidencial — uso interno

# 1. Visão Geral

Este documento detalha todas as alterações necessárias para implementar o Cancelamento de Movimentos na nova arquitetura Temporal do blc-pblc-mov-actions, incluindo os trechos de código exatos a criar ou modificar em cada arquivo.

### Escopo desta sprint

- Cancelamento de compra e venda (código 0152)

- Comando único (mesmo radical) e comando duplo (radicais diferentes)

- Sem financeiro (sem modalidade) e com financeiro (modalidade bruta)

- Flag de cancelamento no movimento original

- Reversão de custódia

### Fora do escopo (próxima sprint)

- Validação completa de cadeia de intermediação (CA40-CA42)

- Cancelamento de TSF

# 2. Resumo de Arquivos

Legenda de repos: [mov-actions] = blc-pblc-mov-actions  |  [lib-mov] = blc-pblc-mov-workflow-movements  |  [matching] = blc-pblc-mov-workflow-matching

| Arquivo | Tipo | Ação |
| --- | --- | --- |
| [mov-actions] CCBMovementDTO | Existente | Adicionar campo codControleMovimento (String) — campo de entrada da API |
| [lib-mov] MovementOrderDTO | Existente | Adicionar campo codControleMovimento (String) — exige bump de versão da lib |
| [mov-actions] EntryOrderWorkflowStarterAdapterImpl | Existente | Alterar geração do correlationId — incluir codControleMovimento quando operationType começa com '01' |
| [mov-actions] OrderEntryWorkflowAdapterImpl | Existente | Adicionar branch após validações: se isCancelamento(), desviar para CancelamentoWorkflow (child) |
| [mov-actions] MovementOperationRegistrationActivitiesAdapter | Existente | Adicionar método saveWorkflowId(movementId, workflowId) na interface e impl |
| [mov-actions] MovementEntity | Existente | Adicionar campos temporal_workflow_id e cancelamento_solicitado (migration necessária) |
| [mov-actions] UpdateEntityAdapterImpl | Existente | Reutilizado via updateEntity(MovementOrderDTO) — sem alteração na assinatura, mas AtualizaStatusActivity monta o DTO corretamente |
| [mov-actions] LogicalValidationsEnum | Existente | Adicionar VALIDACAO_MOVIMENTO_ORIGINAL_EXISTE, VALIDACAO_DATA_OPERACAO_D0, VALIDACAO_STATUS_CANCELAVEL, VALIDACAO_CODIGO_CANCELAMENTO |
| [mov-actions] GeneralWorkflowConfiguration | Existente | Adicionar cancelamentoWorkflowQueue, cancelamentoEnabled, cancelamentoValidations |
| [mov-actions] QueueConfig | Existente | Adicionar CANCELLATION_WORKFLOW_QUEUE e CANCELLATION_ACTIVITY_QUEUE |
| [lib-mov] MovementWorkflow (interface) | Existente | Adicionar @SignalMethod receberFlagCancelamento() e retornarFluxoOriginal(); @QueryMethod isCancelamentoPendente() |
| [lib-mov] MovementWorkflowImpl | Existente | Adicionar campos de estado + handlers dos Signals + Workflow.await() no início de handleFlowWithSettlement (antes linha 147) e handleFlowWithoutSettlement (antes linha 180) |
| [lib-mov] WorkflowStatus enum | Existente | Adicionar CANCELLATION_PENDING |
| [matching] MatchingWorkflow | Existente | Adicionar branch no executeMatching: se operationType começa com '01', usar codControleMovimento como chave em vez do fluxo normal |
| [mov-actions] CancelamentoWorkflow (interface) | Novo | Interface Temporal: executeCancelamento(), confirmarCancelamentoContraparte(), receberRetornoLiquidacao(), receberRetornoUnlock() |
| [mov-actions] CancelamentoWorkflowImpl | Novo | Orquestra: recupera original → valida → duplo comando → flag → cadeia → carteira/liquidação |
| [mov-actions] RecuperaMovimentoOriginalActivity | Novo | Busca MovementEntity por movementControlCode (codControleMovimento) |
| [mov-actions] ValidaCancelamentoActivity | Novo | Validações CA19-CA22, CA36 — mesmo dia, status cancelável, código 01XX, grade |
| [mov-actions] FlagCancelamentoActivity | Novo | Seta cancelamento_solicitado=true no MovementEntity original + envia Signal se workflow ainda ativo |
| [mov-actions] ReversaoCarteiraActivity | Novo | Monta payload inverso e envia ao tópico de carteira |
| [mov-actions] AtualizaStatusCancelamentoActivity | Novo | Atualiza status via updateEntity(DTO) + notifica tópico de saída via MessageAdapter |
| [mov-actions] CancelamentoWorkflowConfiguration | Novo | Objeto de configuração parametrizado via hot config |

# 3. Alterações em Arquivos Existentes

## 3.1  QueueConfig

### Por que mudar

O novo CancelamentoWorkflow precisa de sua própria task queue no Temporal, seguindo o padrão do projeto onde cada domínio tem sua fila isolada.

### Alteração

// Arquivo: configuration/QueueConfig.java

// Adicionar ao final da classe:

public static final String CANCELLATION_WORKFLOW_QUEUE = "cancellation-workflow-queue";

public static final String CANCELLATION_ACTIVITY_QUEUE = "cancellation-activity-queue";

## 3.2  GeneralWorkflowConfiguration

### Por que mudar

Todos os parâmetros do cancelamento precisam ser configuráveis via hot config, sem redeploy. Seguindo o padrão já existente (getMatchWorkflowQueue, getMovementsWorkflowQueue, etc.).

### Campos a adicionar

// Arquivo: domain/GeneralWorkflowConfiguration.java

// Adicionar os seguintes campos:

// Queue do novo workflow

private String cancelamentoWorkflowQueue;

// Habilita/desabilita o processamento de cancelamentos

private Boolean cancelamentoEnabled;

// Lista de validações lógicas específicas do cancelamento

private List<LogicalValidationsEnum> cancelamentoValidations;

// Getters/Setters seguindo o padrão existente

public String getCancelamentoWorkflowQueue() {

return cancelamentoWorkflowQueue;

}

public Boolean getCancelamentoEnabled() {

return cancelamentoEnabled != null && cancelamentoEnabled;

}

## 3.3  LogicalValidationsEnum

### Por que mudar

As validações do cancelamento são distintas das validações do lançamento normal. Elas precisam ser identificadas individualmente para que o hot config possa habilitar/desabilitar cada uma.

### Valores a adicionar

// Arquivo: domain/enums/LogicalValidationsEnum.java

// Adicionar os seguintes valores ao enum:

// Verifica se o movimento original existe pelo codControleMovimento (CA20)

VALIDACAO_MOVIMENTO_ORIGINAL_EXISTE,

// Verifica se a data do movimento original é D0 (CA21)

VALIDACAO_DATA_OPERACAO_D0,

// Verifica se o status do movimento original é cancelável (CA22/CA36)

VALIDACAO_STATUS_CANCELAVEL,

// Verifica se o código do movimento de cancelamento é 01XX (CA51 doc)

VALIDACAO_CODIGO_CANCELAMENTO,

// Verifica grade para cancelamento (CA19)

VALIDACAO_GRADE_CANCELAMENTO,

// Verifica se já existe liquidação em andamento (CA37.1)

VALIDACAO_PENDENTE_LIQUIDACAO,

## 3.4  MovementEntity + MovementOperationRegistrationActivitiesAdapter

### Por que mudar

Precisamos de dois campos novos no MovementEntity: temporal_workflow_id (para o CancelamentoWorkflow enviar Signal ao workflow original) e cancelamento_solicitado (flag CA50). Também precisamos do método saveWorkflowId() na interface e impl do adapter.

### Campos a adicionar em MovementEntity

// Arquivo: adapters/database/entity/MovementEntity.java

// workflowId do Temporal — para envio de Signals (CA50/CA51/CA52)

@Column(name = "temporal_workflow_id")

private String temporalWorkflowId;

// Flag de cancelamento (CA50) — true quando CancelamentoWorkflow solicitou pausa

@Column(name = "cancelamento_solicitado", nullable = false)

@Builder.Default

private Boolean cancelamentoSolicitado = false;

⚠  Migration necessária: adicionar colunas temporal_workflow_id (VARCHAR 255) e

cancelamento_solicitado (BOOLEAN DEFAULT FALSE) na tabela de movimentos.

### Método saveWorkflowId — interface MovementOperationRegistrationActivitiesAdapter

MovementEntity.movementId é Long (PK gerada por IDENTITY), não String.

CasamentoMovimentoDto.movimentoId é String.

Usar movementControlCode como chave de lookup, pois é o elo entre os domínios.

Alternativa: verificar se movimentoId do CasamentoDto corresponde ao movementCode

(COD_MOVIMENTO, String, length=100) em MovementEntity.

// Adicionar à interface:

// Persiste o workflowId do Temporal no movimento para uso em Signals futuros

// movementControlCode = MovementEntity.movementControlCode (COD_CONTROLE_MOVIMENTO)

void saveWorkflowId(String movementControlCode, String workflowId);

### Método saveWorkflowId — impl MovementOperationRegistrationActivitiesAdapterImpl

// Adicionar após o método setChainCodeToMovement (linha ~145):

@Override

public void saveWorkflowId(String movementControlCode, String workflowId) {

movementRepository.findByMovementControlCode(movementControlCode)

.ifPresent(entity -> {

entity.setTemporalWorkflowId(workflowId);

movementRepository.save(entity);

log.info("[SaveWorkflowId] workflowId={} para movementControlCode={}",

workflowId, movementControlCode);

});

}

// Adicionar ao MovementRepository (reutilizado também em RecuperaMovimentoOriginalActivity):

Optional<MovementEntity> findByMovementControlCode(String movementControlCode);

### Onde chamar saveWorkflowId — OrderEntryWorkflowAdapterImpl

Logo após saveMovement(...). O movementControlCode já está no workflowMovementDTO (gerado no createMovementEntity, linha 166):

// Após movementOperationRegistrationActivitiesAdapter.saveMovement(...)

String currentWorkflowId = Workflow.getInfo().getWorkflowId();

// workflowMovementDTO.getMovementOrderDTO() tem o codControleMovimento propagado

// desde EntryOrderWorkflowStarterAdapterImpl (seção 3.6)

movementOperationRegistrationActivitiesAdapter

.saveWorkflowId(

workflowMovementDTO.getMovementOrderDTO().getCodControleMovimento(), // ⚠ requer bump da lib (seção 3.5) — campo não existe na versão atual de MovementOrderDTO

currentWorkflowId);

## 3.5  Novos campos nos DTOs — CCBMovementDTO e MovementOrderDTO

ATENÇÃO — Ambos os DTOs não possuem o campo codControleMovimento.

CCBMovementDTO está em: blc-pblc-mov-actions (domain/CCBMovementDTO.java)

MovementOrderDTO está em: blc-pblc-lib-mov (lib compilada — blc-pblc-lib-mov-1.1.17.jar)

MovementOrderDTO exige bump de versão da lib antes de ser usada no mov-actions.

### CCBMovementDTO — adicionar campo (blc-pblc-mov-actions)

// Arquivo: domain/CCBMovementDTO.java

// Campos existentes: tickerSymbol, partyRoleTypeCode, otcPartyAccountCode,

// otcCounterpartyAccountCode, operationQuantity, modalityCode, selfNumber,

// unitPriceValue, deleteIndicator, List<InvestorDTO> investors

// ADICIONAR:

@JsonProperty("codControleMovimento")

private String codControleMovimento;

// Getter/Setter gerado pelo @Data do Lombok já existente na classe

### MovementOrderDTO — adicionar campo (blc-pblc-lib-mov)

// Arquivo: blc-pblc-lib-mov / MovementOrderDTO.java

// Campos existentes: movementOrderId, additionalData, clients, financialInstrument,

// party, counterParty, assetQuantity, unitPriceValue, totalOperationValue,

// settlementModalityTypeCode, operationTypeCode, partyRole, partyRoleType,

// selfNumber, associationNumber, operationDate, settlementDate

// ADICIONAR:

@JsonProperty("codControleMovimento")

private String codControleMovimento;

// Getter/Setter (lib não usa Lombok — adicionar manualmente se necessário)

public String getCodControleMovimento() { return codControleMovimento; }

public void setCodControleMovimento(String v) { this.codControleMovimento = v; }

Sequência de deploy para este campo:

1. Adicionar codControleMovimento no MovementOrderDTO da lib (blc-pblc-lib-mov)

2. Bump de versão: ex. 1.1.17 → 1.1.18

3. Atualizar dependência da lib no pom.xml do blc-pblc-mov-actions

4. Adicionar o campo no CCBMovementDTO do mov-actions

5. Mapear o campo no EntryOrderWorkflowStarterAdapterImpl (ver seção 3.6)

## 3.6  EntryOrderWorkflowStarterAdapterImpl

### Por que mudar

O correlationId (chave de idempotência) hoje é gerado com: movementTypeCode + selfNumber + partyAccount + counterpartyAccount + date + ticker. Para cancelamento, o codControleMovimento do movimento original deve ser incluído como discriminador único, pois o mesmo par de contas pode ter múltiplos cancelamentos em dias diferentes.

### Alteração no método beginWorkflowProcess

// Arquivo: adapters/starters/impl/EntryOrderWorkflowStarterAdapterImpl.java

private MovementIdentifierDTO beginWorkflowProcess(

CCBMovementDTO requestMovementDTO,

String requestTickerSymbolTypeCode,

String requestMovementType,

String userCode) throws JsonProcessingException {

// ... código existente até a geração do correlationId ...

// ALTERAÇÃO: incluir codControleMovimento se for cancelamento

boolean isCancelamento = requestMovementType != null

&& requestMovementType.startsWith("01");

String correlationId;

if (isCancelamento) {

// Para cancelamento, codControleMovimento do original é a chave principal

String codControleMovimento = requestMovementDTO.getCodControleMovimento();

if (codControleMovimento == null || codControleMovimento.isBlank()) {

throw new IllegalArgumentException(

"codControleMovimento é obrigatório para movimentos de cancelamento");

}

correlationId = launchIdempotenceHelper.generateOrderEntryId(

movementTypeEnum.getMovementTypeCode().toString(),

selfNumber,

partyAccountNumber,

counterpartyAccountNumber,

localDate.format(formatter),

requestTickerSymbolTypeCode,

codControleMovimento   // discriminador adicional

);

} else {

// Lógica original inalterada

correlationId = launchIdempotenceHelper.generateOrderEntryId(

movementTypeEnum.getMovementTypeCode().toString(),

selfNumber,

partyAccountNumber,

counterpartyAccountNumber,

localDate.format(formatter),

requestTickerSymbolTypeCode,

requestMovementDTO.getTickerSymbol()

);

}

// NOVO: propagar codControleMovimento para o MovementOrderDTO

// (campo adicionado na lib — ver seção 3.5)

movementOrderDTO.setCodControleMovimento(requestMovementDTO.getCodControleMovimento());

// ... resto do código existente ...

}

## 3.6  OrderEntryWorkflowAdapterImpl  (arquivo mais impactado)

### Por que mudar

Este é o workflow principal. Após as validações física e lógica, ele precisa identificar se o movimento é um cancelamento e desviar o fluxo para o CancelamentoWorkflow em vez de seguir para o CasamentoWorkflow normal.

### Passo 1 — Persistir o workflowId ao salvar o movimento

Hoje na linha ~367 o movementOrderId é setado. Precisamos também guardar o workflowId do Temporal para que o CancelamentoWorkflow possa enviar Signals ao workflow original.

// Após linha 367 (movementOrderDTO.setMovementOrderId(...)):

// Persiste o workflowId do Temporal para uso em Signals futuros

String currentWorkflowId = Workflow.getInfo().getWorkflowId();

movementOperationRegistrationActivitiesAdapter

.saveWorkflowId(movementOrderDTO.getMovementOrderId(), currentWorkflowId);

### Passo 2 — Branch de cancelamento após validação lógica

Após a linha ~395 (statusWorkflow.changeStatus(statusUpdate) com SUCCESS_STATUS), adicionar a detecção de cancelamento:

// Após statusWorkflow.changeStatus(statusUpdate) com SUCCESS_STATUS (~linha 398):

// NOVO: Branch de cancelamento

if (isCancelamento(movementOrderDTO)) {

log.info("Movimento identificado como CANCELAMENTO. Desviando para CancelamentoWorkflow.");

CancelamentoInterface cancelamentoWorkflow = Workflow.newChildWorkflowStub(

CancelamentoInterface.class,

ChildWorkflowOptions.newBuilder()

.setTaskQueue(generalWorkflowConfig.getResult()

.getCancelamentoWorkflowQueue())

.setParentClosePolicy(ParentClosePolicy.PARENT_CLOSE_POLICY_ABANDON)

.setWorkflowId("cancelamento-" + movementOrderDTO.getMovementOrderId())

.build());

cancelamentoWorkflow.executeCancelamento(movementOrderDTO);

return; // OrderEntryWorkflow encerra aqui para cancelamentos

}

// Fluxo original de casamento continua abaixo para movimentos normais...

CasamentoInterface matchingWorkflow = Workflow.newChildWorkflowStub(...);

### Passo 3 — Método auxiliar isCancelamento

// Adicionar método privado na classe:

private static boolean isCancelamento(MovementOrderDTO movementOrderDTO) {

String operationType = movementOrderDTO.getOperationTypeCode();

return operationType != null && operationType.startsWith("01");

}

## 3.7  MovementWorkflow — Signal para flag de cancelamento

⚠  REPO: blc-pblc-mov-workflow-movements

Arquivo: src/main/java/br/com/b3/workflow_movements/workflow/MovementWorkflow.java

Impl:    src/main/java/br/com/b3/workflow_movements/workflow/MovementWorkflowImpl.java

A lib blc-pblc-lib-mov é gerada a partir deste repo — alterações aqui

exigem novo build + bump de versão da lib antes do deploy do mov-actions.

### Por que mudar

CA50/CA51/CA52 exigem que o movimento original pause seu fluxo ao receber a flag de cancelamento. O fluxo real do MovementWorkflowImpl tem dois pontos críticos onde a pausa deve ocorrer: no início de handleFlowWithSettlement (antes de executeSettlementWorkflow, linha 148) e no início de handleFlowWithoutSettlement (antes de executePortfolioWorkflowByMovementType, linha 180).

### 1. Alteração na interface MovementWorkflow

Repo: blc-pblc-mov-workflow-movements — arquivo MovementWorkflow.java

// Interface atual (decompilada do .class):

// @WorkflowMethod void startWorkflow(String var1);

// @QueryMethod String getWorkflowStatus();

// @QueryMethod String getLastError();

// ADICIONAR os seguintes métodos:

// Signal para pausar o fluxo quando cancelamento for solicitado (CA50)

@SignalMethod

void receberFlagCancelamento();

// Signal para retomar o fluxo quando cancelamento falhar ou for abortado

@SignalMethod

void retornarFluxoOriginal();

// Query para o CancelamentoWorkflow consultar o estado sem Signal

@QueryMethod

boolean isCancelamentoPendente();

### 2. Alteração em MovementWorkflowImpl — campos de estado

Adicionar logo após os campos existentes (linha ~43, após MovementDataActivity dataActivity):

// NOVO: estado de controle do cancelamento (CA50/CA51/CA52)

private volatile boolean cancelamentoPendente = false;

private volatile boolean retornarFluxo = false;

### 3. Implementar os handlers dos Signals

Adicionar após o método getDataActivity() (linha ~68):

@Override

public void receberFlagCancelamento() {

logger.info("[MovementWorkflow] Signal receberFlagCancelamento recebido");

stateManager.updateStatus(WorkflowStatus.CANCELLATION_PENDING); // novo enum

this.cancelamentoPendente = true;

}

@Override

public void retornarFluxoOriginal() {

logger.info("[MovementWorkflow] Signal retornarFluxoOriginal recebido");

stateManager.updateStatus(WorkflowStatus.RUNNING);

this.cancelamentoPendente = false;

this.retornarFluxo = true;

}

@Override

public boolean isCancelamentoPendente() {

return cancelamentoPendente;

}

### 4. Inserir Workflow.await em handleFlowWithSettlement

Inserir imediatamente ANTES da linha 147 (stateManager.updateStatus(EXECUTING_SETTLEMENT)):

// handleFlowWithSettlement — linha 136 do arquivo original

private void handleFlowWithSettlement(String idCadeia,

LancamentoEntity lancamento,

MovimentarCarteiraWorkflow portfolioWorkflow) throws B3WorkflowException {

// NOVO: Pausa se cancelamento foi solicitado antes de entrar na liquidação

// Se o CancelamentoWorkflow enviar retornarFluxoOriginal(), o fluxo continua

if (cancelamentoPendente) {

logger.info("[MovementWorkflow] Pausando antes de settlement — cancelamento pendente");

Workflow.await(() -> !cancelamentoPendente || retornarFluxo);

logger.info("[MovementWorkflow] Retomando após resolução do cancelamento");

}

try {

// ── código original a partir daqui (linha 146) ──

stateManager.updateStatus(WorkflowStatus.EXECUTING_SETTLEMENT);

workflowExecutor.executeSettlementWorkflow(settlementWorkflow, idCadeia);

executePortfolioWorkflowByMovementType(portfolioWorkflow, idCadeia, lancamento);

} catch (ApplicationFailure e) {

// ... catch existente inalterado ...

}

}

### 5. Inserir Workflow.await em handleFlowWithoutSettlement

Inserir imediatamente ANTES da linha 180 (executePortfolioWorkflowByMovementType):

// handleFlowWithoutSettlement — linha 178 do arquivo original

private void handleFlowWithoutSettlement(String idCadeia,

LancamentoEntity lancamento,

MovimentarCarteiraWorkflow portfolioWorkflow) {

// NOVO: Pausa se cancelamento foi solicitado antes de mover carteira

if (cancelamentoPendente) {

logger.info("[MovementWorkflow] Pausando antes de portfolio — cancelamento pendente");

Workflow.await(() -> !cancelamentoPendente || retornarFluxo);

logger.info("[MovementWorkflow] Retomando após resolução do cancelamento");

}

// ── código original inalterado (linha 180) ──

executePortfolioWorkflowByMovementType(portfolioWorkflow, idCadeia, lancamento);

}

### 6. Adicionar CANCELLATION_PENDING ao WorkflowStatus enum

Repo: blc-pblc-mov-workflow-movements — arquivo enums/WorkflowStatus.java

// Adicionar ao enum WorkflowStatus:

CANCELLATION_PENDING,   // Movimento pausado aguardando resolução do cancelamento

ATENÇÃO — Sequência de deploy obrigatória (5 repos):

1. blc-pblc-lib-mov: adicionar codControleMovimento no MovementOrderDTO

→ bump de versão: ex. 1.1.17 → 1.1.18

2. blc-pblc-mov-workflow-movements: Signals + Workflow.await + WorkflowStatus enum

→ lib-mov já atualizada (passo 1) deve estar no pom.xml deste repo

→ bump de versão desta lib se for necessário (ex. 2.x.x → 2.x.x+1)

3. blc-pblc-mov-workflow-matching: branch cancelamento no MatchingWorkflow

→ verificar se precisa bump de versão ou deploy direto

4. blc-pblc-mov-actions: todos os demais itens deste plano

→ atualizar dependências para versões dos passos 1 e 2

5. Migrations de banco (temporal_workflow_id e cancelamento_solicitado)

→ executar ANTES do deploy do mov-actions (passo 4)

## 3.8  MatchingWorkflow — Chave de casamento para cancelamento

⚠  REPO: blc-pblc-mov-workflow-matching

Arquivo: src/main/java/br/com/b3/workflowMatching/adapters/workflowV2/MatchingWorkflow.java

Este repo também é uma lib/serviço separado — verificar se gera artefato consumido

pelo mov-actions ou se é um serviço independente com sua própria fila Temporal.

### Por que mudar

O executeMatching atual (linha 49-134) usa checkSingleOrDoubleCommand, processMatching e buildResultWithMatch como chaves de casamento. Para cancelamento, o codControleMovimento do movimento original deve ser a chave, não o par de contas/ativo padrão.

### Alteração em executeMatching — adicionar branch no início

Inserir logo após a linha 49 (início do executeMatching), antes da lógica de roleEnum:

// Arquivo: MatchingWorkflow.java — repo blc-pblc-mov-workflow-matching

// Adicionar no início do método executeMatching:

@Override

public CasamentoResultDto executeMatching(MovementOrderDTO orderDTO) {

ActivityReturnDTO<CasamentoResultDto> processReturn;

// NOVO: Branch de cancelamento — usa codControleMovimento como chave

boolean isCancelamento = orderDTO.getOperationTypeCode() != null

&& orderDTO.getOperationTypeCode().startsWith("01");

if (isCancelamento) {

// Para cancelamento, o casamento é feito pelo codControleMovimento

// do movimento original — os dois lançamentos de cancelamento

// (parte e contraparte) se casam por este código

processReturn = matchingInterface.processMatchingByCodControle(

orderDTO, orderDTO.getCodControleMovimento());

if (processReturn.getMessageError() != null) {

throw ApplicationFailure.newFailure(

processReturn.getMessageError()

.getErrorDetails().getFirst().getErrorTitle(),

processReturn.getMessageError()

.getErrorDetails().getFirst().getErrorDescription());

}

return processReturn.getResult();

}

// ── fluxo original inalterado a partir daqui (linha 52) ──

RoleEnum roleEnum = RoleEnum.getFromRoleName(orderDTO.getPartyRole())

.orElseThrow(() -> ApplicationFailure.newFailure(...));

// ... resto do código existente ...

}

### Novo método na matchingInterface — processMatchingByCodControle

Adicionar à interface matchingInterface (activity) que MatchingWorkflow já usa:

// Na interface matchingInterface (activity do repo blc-pblc-mov-workflow-matching):

ActivityReturnDTO<CasamentoResultDto> processMatchingByCodControle(

MovementOrderDTO orderDTO,

String codControleMovimento);

// Impl: busca no banco os dois lançamentos de cancelamento pelo

// codControleMovimento e os casa, retornando CasamentoResultDto com

// isCadeiaFechada() = true quando ambos os lados estiverem presentes.

# 4. Novos Arquivos

## 4.1  CancelamentoWorkflow — Interface

### Localização

workflows/cancellation/CancelamentoWorkflow.java

package br.com.b3.pblc.workflows.cancellation;

import io.temporal.workflow.WorkflowInterface;

import io.temporal.workflow.WorkflowMethod;

import io.temporal.workflow.SignalMethod;

import br.com.b3.pblc.domain.MovementOrderDTO;

@WorkflowInterface

public interface CancelamentoWorkflow {

@WorkflowMethod

void executeCancelamento(MovementOrderDTO cancelamentoDTO);

// Signal recebido da contraparte no duplo comando (CA28)

@SignalMethod

void confirmarCancelamentoContraparte(MovementOrderDTO contraparteDTO);

// Signal recebido do WorkflowLiquidacao com resultado (CA37.2)

@SignalMethod

void receberRetornoLiquidacao(String statusLiquidacao);

// Signal recebido do WorkflowCarteira após unlock (CA37.3)

@SignalMethod

void receberRetornoUnlock(boolean sucesso);

}

## 4.2  CancelamentoWorkflowImpl — Implementação completa

### Localização

workflows/cancellation/CancelamentoWorkflowImpl.java

### Estrutura geral

package br.com.b3.pblc.workflows.cancellation;

@WorkflowImpl

public class CancelamentoWorkflowImpl implements CancelamentoWorkflow {

// ── Activity stubs ──

private final RecuperaMovimentoOriginalActivity recuperaMovimento =

Workflow.newActivityStub(RecuperaMovimentoOriginalActivity.class,

ActivityOptions.newBuilder()

.setTaskQueue(CANCELLATION_ACTIVITY_QUEUE)

.setStartToCloseTimeout(Duration.ofSeconds(30))

.build());

private final ValidaCancelamentoActivity validaCancelamento =

Workflow.newActivityStub(ValidaCancelamentoActivity.class,

ActivityOptions.newBuilder()

.setTaskQueue(CANCELLATION_ACTIVITY_QUEUE)

.setStartToCloseTimeout(Duration.ofSeconds(30))

.setRetryOptions(RetryOptions.newBuilder()

.setMaximumAttempts(3).build())

.build());

private final FlagCancelamentoActivity flagCancelamento =

Workflow.newActivityStub(FlagCancelamentoActivity.class, ...);

private final ReversaoCarteiraActivity reversaoCarteira =

Workflow.newActivityStub(ReversaoCarteiraActivity.class, ...);

private final AtualizaStatusCancelamentoActivity atualizaStatus =

Workflow.newActivityStub(AtualizaStatusCancelamentoActivity.class, ...);

private final MessageAdapter message =

Workflow.newActivityStub(MessageAdapter.class, ...);

// ── Estado interno (Signals) ──

private boolean contraparteConfirmou = false;

private MovementOrderDTO contraparteDTO = null;

private String statusLiquidacao = null;

private Boolean unlockSucesso = null;

// ... implementação abaixo ...

}

### executeWorkflow — fluxo principal

@Override

public void executeCancelamento(MovementOrderDTO cancelamentoDTO) {

log.info("[CancelamentoWorkflow] Iniciando para movOrder={}",

cancelamentoDTO.getMovementOrderId());

// ── PASSO 1: Recuperar movimento original ──

ActivityReturnDTO<MovementOrderDTO> originalResult =

recuperaMovimento.recuperar(cancelamentoDTO.getCodControleMovimento());

if (isError(originalResult)) {

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

originalResult.getMessageError());

return;

}

MovementOrderDTO movimentoOriginal = originalResult.getResult();

// ── PASSO 2: Validações do cancelamento ──

ActivityReturnDTO<Void> validacaoResult =

validaCancelamento.validar(cancelamentoDTO, movimentoOriginal);

if (isError(validacaoResult)) {

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

validacaoResult.getMessageError());

return;

}

// ── PASSO 3: Duplo comando — aguardar contraparte (CA23/CA26) ──

boolean isComandoDuplo = isComandoDuplo(movimentoOriginal);

if (isComandoDuplo) {

log.info("Duplo comando: aguardando confirmação da contraparte");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO,

resolveStatusPendente(movimentoOriginal), null);

// Aguarda signal da contraparte (sem timeout — negócio define)

Workflow.await(() -> contraparteConfirmou);

// Revalida após confirmação (CA24 — contraparte pode cancelar antes)

ActivityReturnDTO<Void> revalidacao =

validaCancelamento.revalidarAposContraparte(

cancelamentoDTO, movimentoOriginal);

if (isError(revalidacao)) {

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

revalidacao.getMessageError());

return;

}

}

// ── PASSO 4: Setar flag de cancelamento no movimento original (CA50) ──

flagCancelamento.setarFlag(movimentoOriginal.getMovementOrderId(),

cancelamentoDTO.getMovementOrderId());

// Enviar Signal ao workflow original se ainda estiver rodando

String originalWorkflowId = movimentoOriginal.getTemporalWorkflowId();

if (originalWorkflowId != null) {

MovementWorkflow originalWorkflow =

Workflow.newExternalWorkflowStub(

MovementWorkflow.class, originalWorkflowId);

try {

originalWorkflow.receberFlagCancelamento();

} catch (Exception e) {

// Workflow original já terminou — ok, tratamos pelo status no banco

log.warn("Workflow original {} não encontrado (já finalizado?)",

originalWorkflowId);

}

}

// ── PASSO 5: Verificar cadeia (escopo limitado nesta sprint) ──

// TODO próxima sprint: implementar CA40-CA42

// Por ora: apenas remove da cadeia se faz parte

if (movimentoOriginal.getCodCadeia() != null) {

flagCancelamento.removerDaCadeia(movimentoOriginal);

}

// ── PASSO 6: Fluxo por modalidade ──

boolean isComFinanceiro = isComFinanceiro(movimentoOriginal);

boolean foiParaCarteira = foiParaCarteira(movimentoOriginal);

if (isComFinanceiro) {

executarCancelamentoComFinanceiro(cancelamentoDTO, movimentoOriginal);

} else if (foiParaCarteira) {

executarCancelamentoSemFinanceiroComCarteira(

cancelamentoDTO, movimentoOriginal);

} else {

// Sem financeiro e sem carteira: apenas atualiza status

atualizaStatus.atualizarOriginal(movimentoOriginal.getMovementOrderId(), "C8");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "Finalizado", null);

}

}

### Fluxo sem financeiro com carteira

private void executarCancelamentoSemFinanceiroComCarteira(

MovementOrderDTO cancelamentoDTO, MovementOrderDTO movimentoOriginal) {

String statusOriginal = movimentoOriginal.getStatus();

// CA44: original está Em execução — aguardar finalização da carteira

if ("Em execução".equals(statusOriginal)) {

// O movimento original vai tratar a reversão ao receber a flag (CA48)

// Aguardamos o retorno via Signal do unlock

Workflow.await(Duration.ofMinutes(10), () -> unlockSucesso != null);

if (unlockSucesso == null) {

log.error("Timeout aguardando retorno da carteira do original");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO,

"Finalizado", buildTimeoutError());

return;

}

}

// CA45/CA46: original está Finalizado — reversão direta

ActivityReturnDTO<Void> reversaoResult =

reversaoCarteira.reverter(movimentoOriginal);

if (isError(reversaoResult)) {

// CA49: erro na movimentação de carteira

// Original fica C8 mesmo assim (erro funcional não é exibido)

atualizaStatus.atualizarOriginal(

movimentoOriginal.getMovementOrderId(), "C8");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "Finalizado",

reversaoResult.getMessageError());

return;

}

// CA47: sem saldo — status especial

if (reversaoResult.isSemSaldo()) {

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO,

"Rejeitado: sem saldo", null);

flagCancelamento.removerFlag(movimentoOriginal.getMovementOrderId());

return;

}

// Sucesso

atualizaStatus.atualizarOriginal(movimentoOriginal.getMovementOrderId(), "C8");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "Finalizado", null);

}

### Fluxo com financeiro (modalidade bruta)

private void executarCancelamentoComFinanceiro(

MovementOrderDTO cancelamentoDTO, MovementOrderDTO movimentoOriginal) {

// CA36: verificar se já foi liquidado

if (isLiquidado(movimentoOriginal)) {

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

buildError("Não é possível cancelar um movimento já liquidado"));

return;

}

// CA37.1: Pendente liquidação — solicitar cancelamento da liquidação

if ("Pendente liquidação".equals(movimentoOriginal.getStatus())) {

log.info("Solicitando cancelamento da liquidação");

// Envia mensagem para o tópico de liquidação com Settlement type C

message.sendMessage(buildLiquidacaoCancelamentoRequest(

movimentoOriginal, cancelamentoDTO));

// Aguarda retorno da liquidação via Signal (CA37.2)

Workflow.await(Duration.ofMinutes(30), () -> statusLiquidacao != null);

if (statusLiquidacao == null) {

log.error("Timeout aguardando retorno da liquidação");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

buildTimeoutError());

return;

}

if ("Liquidada".equals(statusLiquidacao)) {

// CA37.2.1: liquidação já ocorreu — não é possível cancelar

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "E1",

buildError("Não é possível cancelar um movimento já liquidado"));

return;

}

if ("Cancelada".equals(statusLiquidacao)) {

// CA37.2.2: liquidação cancelada — solicitar unlock

message.sendMessage(buildUnlockRequest(movimentoOriginal));

// Aguarda Signal de retorno do unlock (CA37.3)

Workflow.await(Duration.ofMinutes(10), () -> unlockSucesso != null);

if (unlockSucesso == null || !unlockSucesso) {

// CA38: erro no lock/unlock

atualizaStatus.atualizarOriginal(

movimentoOriginal.getMovementOrderId(), "Cancelado");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO,

"Finalizado", null);

return;

}

}

}

// CA37.3 / CA39: unlock realizado ou status já era outro

atualizaStatus.atualizarOriginal(

movimentoOriginal.getMovementOrderId(), "C8");

atualizaStatus.atualizarCancelamento(cancelamentoDTO.getMovementOrderId(), cancelamentoDTO, "Finalizado", null);

}

### Handlers dos Signals

// Handlers dos @SignalMethod

@Override

public void confirmarCancelamentoContraparte(MovementOrderDTO dto) {

log.info("Signal: contraparte confirmou o cancelamento");

this.contraparteDTO = dto;

this.contraparteConfirmou = true;

}

@Override

public void receberRetornoLiquidacao(String statusLiquidacao) {

log.info("Signal: retorno liquidação = {}", statusLiquidacao);

this.statusLiquidacao = statusLiquidacao;

}

@Override

public void receberRetornoUnlock(boolean sucesso) {

log.info("Signal: retorno unlock = {}", sucesso);

this.unlockSucesso = sucesso;

}

## 4.3  Activities — Novos arquivos

### RecuperaMovimentoOriginalActivity

Localização: workflows/cancellation/activities/RecuperaMovimentoOriginalActivity.java

Campo confirmado em MovementEntity: movementControlCode (COD_CONTROLE_MOVIMENTO, length=20)

Já existe na entity — sem migration necessária para este campo.

Adicionar query no MovementRepository: findByMovementControlCode(String code)

@ActivityInterface

public interface RecuperaMovimentoOriginalActivity {

ActivityReturnDTO<MovementOrderDTO> recuperar(String movementControlCode);

}

// Adicionar ao MovementRepository:

Optional<MovementEntity> findByMovementControlCode(String movementControlCode);

// Impl:

@Component

public class RecuperaMovimentoOriginalActivityImpl

implements RecuperaMovimentoOriginalActivity {

@Autowired private MovementRepository movementRepository;

@Autowired private OrderEntryRepository orderEntryRepository;

@Override

public ActivityReturnDTO<MovementOrderDTO> recuperar(String movementControlCode) {

Optional<MovementEntity> opt =

movementRepository.findByMovementControlCode(movementControlCode);

if (opt.isEmpty()) {

return ActivityDTOHelper.createError(

"Movimento original não encontrado para codControle: "

+ movementControlCode);  // CA20

}

MovementEntity movement = opt.get();

// originLaunch = OrderEntryEntity (@ManyToOne, ID_LANCAMENTO_ORIGEM)

// É o lançamento origem do movimento — fonte dos dados para o DTO

OrderEntryEntity originEntry = movement.getOriginLaunch();

return ActivityDTOHelper.createSuccess(toMovementOrderDTO(movement, originEntry));

}

private MovementOrderDTO toMovementOrderDTO(

MovementEntity movement, OrderEntryEntity entry) {

MovementOrderDTO dto = new MovementOrderDTO();

dto.setMovementOrderId(entry.getOrderEntryId());

dto.setOperationTypeCode(String.valueOf(entry.getMovementTypeCode()));

dto.setSelfNumber(entry.getMovementCode());

dto.setOperationDate(entry.getOrderEntryId()); // ajustar conforme necessário

// movementControlCode = codControleMovimento do movimento original

dto.setCodControleMovimento(movement.getMovementControlCode());

// ... mapear demais campos conforme necessidade do fluxo ...

return dto;

}

}

### ValidaCancelamentoActivity

Localização: workflows/cancellation/activities/ValidaCancelamentoActivity.java

@ActivityInterface

public interface ValidaCancelamentoActivity {

ActivityReturnDTO<Void> validar(

MovementOrderDTO cancelamento,

MovementOrderDTO original);

ActivityReturnDTO<Void> revalidarAposContraparte(

MovementOrderDTO cancelamento,

MovementOrderDTO original);

}

// Impl — principais validações:

@Override

public ActivityReturnDTO<Void> validar(

MovementOrderDTO cancelamento, MovementOrderDTO original) {

// CA21: mesmo dia

if (!LocalDate.now(ZoneId.of("America/Sao_Paulo"))

.equals(original.getMovementDate())) {

return ActivityDTOHelper.createError(

"Só é possível cancelar um movimento feito na data de hoje");

}

// CA22/CA36: status cancelável

String status = original.getStatus();

if ("Em execução".equals(status) || "Finalizado".equals(status)) {

if (isModalidadeBruta(original)) {

return ActivityDTOHelper.createError(

"Não é possível cancelar um movimento já liquidado");

}

}

// CA51 (doc): código do cancelamento deve ser 01XX

String codCancelamento = cancelamento.getOperationTypeCode();

if (codCancelamento == null || !codCancelamento.startsWith("01")) {

return ActivityDTOHelper.createError("Código do movimento é inválido");

}

// CA19: validar grade

// (reutilizar GradeValidationActivity existente)

// ...

return ActivityDTOHelper.createSuccess(null);

}

### FlagCancelamentoActivity

Localização: workflows/cancellation/activities/FlagCancelamentoActivity.java

@ActivityInterface

public interface FlagCancelamentoActivity {

// Seta flag no movimento original e vincula os dois movimentos (CA50/CA34)

void setarFlag(String movimentoOriginalId, String movimentoCancelamentoId);

// Remove flag (quando cancelamento falha — CA47)

void removerFlag(String movimentoOriginalId);

// Remove da cadeia se aplicável

void removerDaCadeia(MovementOrderDTO movimentoOriginal);

}

// Impl:

@Override

public void setarFlag(String movOriginalControlCode, String movCancelamentoId) {

movementRepository.findByMovementControlCode(movOriginalId)

.ifPresent(entity -> {

entity.setCancelamentoSolicitado(true);

movementRepository.save(entity);

log.info("[FlagCancelamento] flag setada para movementControlCode={}", movOriginalId);

});

}

### ReversaoCarteiraActivity

Localização: workflows/cancellation/activities/ReversaoCarteiraActivity.java

@ActivityInterface

public interface ReversaoCarteiraActivity {

ActivityReturnDTO<ReversaoCarteiraResult> reverter(MovementOrderDTO original);

}

// Impl — lógica inversa do WorkflowCarteira existente:

@Override

public ActivityReturnDTO<ReversaoCarteiraResult> reverter(

MovementOrderDTO original) {

// Monta payload de reversão baseado no tipo de operação

// CA46: compra e venda — devolve quantidade ao vendedor

// CA44/CA45: compra e venda sem modalidade

ReversaoCarteiraRequest request = buildReversaoRequest(original);

// Envia para o mesmo tópico de carteira, mas com operação inversa

String topicMessage = objectMapper.writeValueAsString(request);

messageAdapter.sendToCarteira(topicMessage);

// Aguarda retorno do serviço externo de carteira

// (Este método é uma Activity — o await fica no Workflow)

// Retorna o resultado para o CancelamentoWorkflowImpl decidir

CarteiraRetorno retorno = carteiraClient.aguardarRetorno(request.getRequestId());

if (!retorno.isSucesso()) {

if (retorno.isSemSaldo()) {

return ActivityDTOHelper.createSemSaldo();

}

return ActivityDTOHelper.createError(retorno.getMensagemErro());

}

return ActivityDTOHelper.createSuccess(

new ReversaoCarteiraResult(true));

}

### AtualizaStatusCancelamentoActivity

Localização: workflows/cancellation/activities/AtualizaStatusCancelamentoActivity.java

Descoberta importante — OrderEntryEntity:

• O status é armazenado em launchStatusCode (COD_STATUS_LANCAMENTO, String, length=10)

• ✅ Confirmado via OrderEntryService.saveOrderEntry() (linha 126): o padrão real é só setLaunchStatusCode(String) + save() — sem FK orderEntryStatusEntity.

• UpdateEntityAdapterImpl.getUpdatedOrderEntryEntity() não toca em launchStatusCode — apenas atualiza participantPartyName e participantCounterpartyName. A impl da AtualizaStatusCancelamentoActivity deve usar o mesmo padrão do saveOrderEntry: setLaunchStatusCode(novoStatus) + save(), sem nenhum repository de status.

@ActivityInterface

public interface AtualizaStatusCancelamentoActivity {

// Atualiza launchStatusCode do lançamento original (ex: C8, C9)

void atualizarOriginal(String orderEntryId, String novoStatus);

// Atualiza launchStatusCode do cancelamento + notifica tópico de saída

void atualizarCancelamento(

String orderEntryId,

MovementOrderDTO cancelamentoDTO,

String novoStatus,

MessageError erro);

}

// Impl:

@Override

public void atualizarOriginal(String orderEntryId, String novoStatus) {

orderEntryRepository.findByOrderEntryId(orderEntryId).ifPresent(entity -> {

// launchStatusCode = COD_STATUS_LANCAMENTO (String, length=10)

// Padrão confirmado: só setLaunchStatusCode(String) + save() — sem FK de status

entity.setLaunchStatusCode(novoStatus);

orderEntryRepository.save(entity);

log.info("[Cancelamento] launchStatusCode={} em orderEntryId={}",

novoStatus, orderEntryId);

});

}

@Override

public void atualizarCancelamento(

String orderEntryId,

MovementOrderDTO cancelamentoDTO,

String novoStatus,

MessageError erro) {

// 1. Mesmo padrão de atualizarOriginal

atualizarOriginal(orderEntryId, novoStatus);

// 2. Notifica tópico de saída — padrão do OrderEntryWorkflowAdapterImpl

String notificacao = createStatusMap(novoStatus, orderEntryId, erro);

messageAdapter.sendMessage(notificacao);

}

# 5. Hot Config — Configuração Parametrizada

Todos os parâmetros do cancelamento devem vir do hot config, sem necessidade de redeploy. Seguem os campos a configurar:

Padrão já existente: getGeneralWorkflowConfiguration() busca via GetWorkflowConfigAdapter.

O CancelamentoWorkflow deve usar a mesma infra, apenas com campos adicionais.

### Campos de configuração

// Exemplo de configuração esperada no hot config (formato JSON):

{

"cancelamentoEnabled": true,

"cancelamentoWorkflowQueue": "cancellation-workflow-queue",

"cancelamentoValidations": [

"VALIDACAO_MOVIMENTO_ORIGINAL_EXISTE",

"VALIDACAO_DATA_OPERACAO_D0",

"VALIDACAO_STATUS_CANCELAVEL",

"VALIDACAO_CODIGO_CANCELAMENTO",

"VALIDACAO_GRADE_CANCELAMENTO"

],

"cancelamentoDuploComandoTimeoutMinutes": 1440,

"cancelamentoLiquidacaoTimeoutMinutes": 30,

"cancelamentoCarteiraTimeoutMinutes": 10

}

### CancelamentoWorkflowConfiguration — novo objeto

// Arquivo: domain/CancelamentoWorkflowConfiguration.java

@Data

public class CancelamentoWorkflowConfiguration {

private Boolean enabled;

private String workflowQueue;

private List<LogicalValidationsEnum> validations;

private Integer duploComandoTimeoutMinutes;

private Integer liquidacaoTimeoutMinutes;

private Integer carteiraTimeoutMinutes;

public boolean isEnabled() {

return enabled != null && enabled;

}

public Duration getDuploComandoTimeout() {

int mins = duploComandoTimeoutMinutes != null

? duploComandoTimeoutMinutes : 1440;

return Duration.ofMinutes(mins);

}

}

# 6. Pontos de Atenção e Riscos

### 🔴 Signal para workflow em execução

O Signal via Workflow.newExternalWorkflowStub() só funciona se o MovementWorkflow

estiver em execução no Temporal. Se o movimento original já finalizou (status Finalizado),

o Signal vai falhar silenciosamente. Por isso o CancelamentoWorkflow deve sempre

verificar o status no banco primeiro — o Signal é apenas um otimizador para

movimentos em andamento.

### 🔴 workflowId deve ser persistido

A migration de banco é obrigatória antes do deploy. Sem o campo temporal_workflow_id

na tabela de movimentos, o Signal não pode ser enviado ao workflow original.

Garantir que o campo seja populado no momento do SaveOrderEntry.

### 🟡 PARENT_CLOSE_POLICY para CancelamentoWorkflow

O CancelamentoWorkflow é disparado com PARENT_CLOSE_POLICY_ABANDON (não TERMINATE).

Isso garante que o cancelamento continue mesmo se o OrderEntryWorkflow pai terminar.

Diferente do MovementWorkflow atual que usa TERMINATE.

### 🟡 Casamento duplo comando — timing

No duplo comando, o diagrama diz: 'quando chegar o movimento de configuração pela

contraparte, pare o casamento'. O CasamentoWorkflow atual não tem suporte a isso.

Para esta sprint: o Workflow.await() no CancelamentoWorkflow aguarda o Signal da

contraparte, e a contraparte faz um novo lançamento que entra pelo fluxo normal.

O casamento dos dois lançamentos de cancelamento será pelo codControleMovimento.

### 🟢 Validações lógicas parametrizáveis

As validações do cancelamento seguem o mesmo padrão de LogicalValidationsEnum já

existente. Isso significa que cada validação pode ser habilitada/desabilitada

individualmente via hot config, sem redeploy.

### 🟢 Reutilização de infrastructure existente

UpdateEntityAdapter, MessageAdapter e GradeValidationActivity são reutilizados

sem alteração. O CancelamentoWorkflow só cria novas Activities para lógica

específica do cancelamento.

# 7. Critérios de Aceite — Cobertura

| CA | Descrição | Onde implementado |
| --- | --- | --- |
| CA13 | Obrigatoriedade dos campos | ValidaCancelamentoActivity.validar() |
| CA19 | Validar grade | ValidaCancelamentoActivity (reutiliza GradeValidationActivity) |
| CA20 | Movimento original não encontrado | RecuperaMovimentoOriginalActivity |
| CA21 | Data operação original <> D0 | ValidaCancelamentoActivity.validar() |
| CA22 | Validação no lançamento | ValidaCancelamentoActivity.validar() |
| CA23 | Confirmação do lançamento duplo | CancelamentoWorkflowImpl — Workflow.await(contraparteConfirmou) |
| CA24 | Cancelamento sem confirmação | CancelamentoWorkflowImpl — revalidação após contraparte |
| CA26 | Pendente lançamento contraparte | AtualizaStatusCancelamentoActivity — resolveStatusPendente() |
| CA27 | Não confirmação da contraparte | Signal não chega — workflow aguarda indefinidamente |
| CA28 | Confirmação da contraparte | Signal confirmarCancelamentoContraparte() |
| CA34/CA29 | Flag cancelamento no original | FlagCancelamentoActivity.setarFlag() |
| CA31/CA35 | Finalização do cancelamento | AtualizaStatusCancelamentoActivity — C8 + Finalizado |
| CA36 | Validação antes do cancelamento bruta | ValidaCancelamentoActivity — isLiquidado() |
| CA37.1 | Status Pendente liquidação | executarCancelamentoComFinanceiro() |
| CA37.2 | Retorno da liquidação | Signal receberRetornoLiquidacao() |
| CA37.3 | Lock/unlock da liquidação | Signal receberRetornoUnlock() |
| CA43-CA45 | Status movimento original sem financeiro | executarCancelamentoSemFinanceiroComCarteira() |
| CA46 | Status finalizado compra/venda | ReversaoCarteiraActivity |
| CA47 | Sem saldo | ReversaoCarteiraActivity — isSemSaldo() |
| CA48 | Status Em execução original | Signal MovementWorkflow + Workflow.await() |
| CA50 | Flag cancelamento no original | FlagCancelamentoActivity + Signal receberFlagCancelamento() |
| CA51 (code) | Código do movimento 01XX | ValidaCancelamentoActivity |
| CA32/CA25 | Sem confirmação / sem comitente | isCancelamento() — pula IdentificacaoComitentes |

# 8. Pendências — Questionar ao Time de Negócio

- CA37.1: Qual o timeout máximo para aguardar retorno da liquidação antes de considerar erro?

- CA27: Qual o timeout para a contraparte confirmar o duplo comando? Existe prazo de expiração?

- Cancelamento com status 'Pendente liquidação': documento word prometido pela Ana ainda não entregue — detalhar comportamento.

- Cancelamento de TSF: Ana confirmou que existe mas com baixa frequência. Incluir nesta sprint ou próxima?

- Flag de cancelamento na operação original: a solução de coluna nova foi validada pelo time de arquitetura?

- CA51/CA52: O 'aviso' entre domínios após lock de IF é via Signal Temporal ou evento Kafka? Definir o canal.